XÂY DỰNG PRIORITIZED PRODUCT BACKLOG
BẰNG KỸ THUẬT MoSCoW

Bối cảnh: Hệ thống mượn sách online của thư viện – Release 1 (MVP), dự kiến triển khai trong 3 Sprint, năng lực khoảng 20 điểm.

# 1. Phân loại backlog theo MoSCoW

Việc phân loại dựa trên giá trị cốt lõi của MVP, phụ thuộc kỹ thuật, mức độ khẩn cấp và khả năng có giải pháp thay thế. Kích thước công sức: S = 1 điểm, M = 2 điểm, L = 3 điểm.

| ID | Hạng mục backlog | Công sức | MoSCoW | Lý do phân loại |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | M (2) | Must | Cần xác định danh tính độc giả để quản lý lượt mượn và lịch sử giao dịch. |
| 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | M (2) | Must | Đây là chức năng cốt lõi giúp độc giả tìm được sách muốn mượn. |
| 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | L (3) | Must | Đây là nghiệp vụ chính của hệ thống; cần kiểm tra giới hạn để tránh mượn vượt quy định. |
| 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | L (3) | Must | Cần có dữ liệu sách chính xác và khả năng cập nhật tình trạng kho để quy trình mượn hoạt động. |
| 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | M (2) | Should | Có giá trị khi sách hết, nhưng MVP vẫn có thể hoạt động bằng cách chỉ cho mượn sách còn sẵn; phụ thuộc dữ liệu tồn kho và nghiệp vụ mượn. |
| 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | S (1) | Should | Giúp giảm trả sách trễ, nhưng giai đoạn đầu có thể dùng thông tin hạn trả hiển thị trong hệ thống hoặc nhắc thủ công. |
| 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | S (1) | Should | Hữu ích cho độc giả theo dõi giao dịch nhưng không bắt buộc để thực hiện lượt mượn mới. |
| 4 | Gia hạn mượn sách online | S (1) | Could | Tiện lợi cho độc giả nhưng có thể xử lý gia hạn trực tiếp tại quầy trong MVP. |
| 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | M (2) | Could | Tăng tương tác và hỗ trợ lựa chọn sách nhưng không trực tiếp phục vụ quy trình mượn. |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | L (3) | Could | Hỗ trợ tư vấn nhưng có thể thay thế tạm bằng email hoặc trao đổi tại quầy. |
| 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (recommendation) | L (3) | Won't | Cần thêm dữ liệu sở thích và logic gợi ý; chi phí cao so với giá trị tối thiểu của bản phát hành đầu. |
| 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | M (2) | Won't | Đăng ký và đăng nhập bằng tài khoản riêng đã đủ cho MVP; tích hợp bên thứ ba làm tăng cấu hình và kiểm thử. |

# 2. Tổng điểm công sức nhóm Must

Nhóm Must gồm 4 hạng mục: (1) Đăng nhập/đăng ký tài khoản – 2 điểm; (2) Tìm kiếm sách – 2 điểm; (3) Mượn sách online – 3 điểm; (10) Thủ thư quản lý kho sách – 3 điểm.

Tổng công sức Must = 2 + 2 + 3 + 3 = 10 điểm. Năng lực Release 1 khoảng 20 điểm nên 60% tương đương 12 điểm. Như vậy, nhóm Must chiếm 10/20 = 50% năng lực, nằm dưới ngưỡng khoảng 60% và còn dư địa cho các hạng mục Should nếu tiến độ cho phép.

# 3. Prioritized Product Backlog có thứ tự

Backlog được sắp từ ưu tiên cao xuống thấp. Các hạng mục Must đứng trước Should, tiếp theo là Could và Won’t. Trong nhóm Must, các chức năng nền tảng và dữ liệu sách đứng trước nghiệp vụ mượn.

| Thứ tự | ID gốc | Hạng mục | Công sức | Nhóm | Ghi chú phụ thuộc/ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | M (2) | Must | Nền tảng xác định độc giả. |
| 2 | 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | L (3) | Must | Cần dữ liệu sách và tình trạng kho trước khi mượn. |
| 3 | 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | M (2) | Must | Giúp độc giả tìm sách trong kho. |
| 4 | 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | L (3) | Must | Thực hiện nghiệp vụ cốt lõi, dựa trên tài khoản và dữ liệu kho. |
| 5 | 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | M (2) | Should | Đứng sau mượn sách và quản lý kho vì phụ thuộc tình trạng sách. |
| 6 | 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | S (1) | Should | Cần dữ liệu lượt mượn và hạn trả. |
| 7 | 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | S (1) | Should | Dựa trên dữ liệu các lượt mượn đã ghi nhận. |
| 8 | 4 | Gia hạn mượn sách online | S (1) | Could | Dựa trên lượt mượn đang hoạt động; có thể xử lý tại quầy trước mắt. |
| 9 | 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | M (2) | Could | Hữu ích sau khi độc giả đã đọc sách, không thiết yếu cho MVP. |
| 10 | 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | L (3) | Could | Có thể thay thế bằng kênh liên hệ hiện có. |
| 11 | 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | M (2) | Won't | Giữ đăng nhập riêng trong Release 1. |
| 12 | 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (recommendation) | L (3) | Won't | Để bản phát hành sau khi có dữ liệu và ngân sách phù hợp. |

# 4. Tự phản biện

Một người khác có thể xếp mục 12 (đăng nhập Google/Facebook) vào Should vì đăng nhập nhanh giúp giảm rào cản sử dụng; tuy nhiên, tài khoản riêng đã đáp ứng nhu cầu cơ bản nên tôi để mục này ở Won’t để giảm phạm vi tích hợp và kiểm thử.

Mục 11 (chat trực tiếp với thủ thư) có thể được xếp Should nếu thư viện cần tư vấn nhiều hoặc muốn hỗ trợ độc giả ngay trên hệ thống. Tôi xếp Could vì email và trao đổi tại quầy là giải pháp thay thế khả thi.

Mục 7 (gợi ý sách) có thể được xếp Could nếu thư viện muốn tăng khám phá sách và có dữ liệu người dùng đủ tốt. Tôi xếp Won’t vì chi phí L cao, trong khi đây chưa phải chức năng thiết yếu để hoàn thành giao dịch mượn.

Cách phân loại này có thể thay đổi nếu dữ liệu thực tế cho thấy nhu cầu khác. Product Owner cần trao đổi với thư viện, đánh giá rủi ro và cập nhật thứ tự backlog, nhưng không nên tăng số Must chỉ vì nhiều bên cùng yêu cầu.

# 5. Kết luận

Release 1 ưu tiên hoàn thiện nền tảng tài khoản, dữ liệu kho sách, tìm kiếm và mượn sách. Nhóm Must có 10 điểm, thấp hơn mức tham chiếu 12 điểm, tạo khoảng trống để thực hiện một số hạng mục Should mà vẫn giữ khả năng phát hành MVP trong giới hạn khoảng 20 điểm.